Российская Федерация

Российская Федерация  
Иркутская область  
Иркутский район

Администрация Листвянского муниципального образования -  
Администрации городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «14» ноября 2019г. №160

рп.Листвянка

Об утверждении долгосрочной це­левой

программы «Развитие автомобильных

дорог общего пользования, находящихся

в муниципальной собственности

Листвянского муниципального образования,

На 2020-2022 годы»

В целях создания условий для развития инфраструктуры Листвянского муниципального образования, удовлетворения спроса населения в качествен­ных автомобильных дорогах, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само­управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 48 Устава Листвянского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие автомобиль­ных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Листвянского муниципального образования, на 2020-2022 годы» (Приложение №1)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наша Листвянка» и на сайте администрации Листвянского МО.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со­бой.

И.о. главы Листвянского

Муниципального образования А.С. Ушаров

Приложение №1

к постановлению администрации

Листвянского муниципального образования

От «14» ноября 2019г. №160

**Раздел 1. ПАСПОРТ**

**Целевой программы «Развитие автомобильных дорог  
общего пользования, находящихся в муниципальной собственности  
Листвянского муниципального образования, на 2020-2022 годы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Наименование програм­мы | целевая программа **«Развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственно­сти Листвянского муниципального образования, на 2020- 2022 годы»** |
| 2. | Наименование, дата и номер правого акта о раз­работке программы | Руководствуясь статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий­ской Федерации» от 06.10.2003г. №131-Ф3 |
| **3.** | Заказчик программы | Администрация Листвянского муниципального образования. |
| **4.** | Разработчик программы | Листвянское муниципальное образование. |
| **5.** | Основные цели и задачи программы | Основной целью является:  Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользо­вания, находящихся в муниципальной собственности Листвян­ского муниципального образования.  Основными задачами являются:   * Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего поль­зования, находящихся в муниципальной собственности Листвянского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; * Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, соответствующих нор­мативным требованиям; * Повышение безопасности дорожного движения; * Повышение пропускной способности улично-дорожной сети; * Проведение текущего ремонта улиц, дорог, внутрикварталь­ных проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, противогололедными мероприятиями; * Изготовление технической документации на дороги муници­пальной собственности. |
| **6.** | Сроки реализации про­граммы | Программа реализуется с 2020 года по 2022 год в один этап. |
| 7. | Объемы финансирования с расшифровкой по годам | Общий объем финансирования затрат на реализацию програм­мы составляет 7918тыс. руб., в т.ч. 7918 тыс.руб. - местный бюджет  из них:  2020год - 5100 тыс.руб., местный бюджет.  2021год - 1409,0 тыс.руб., местный бюджет.  2022год - 1409,0 тыс.руб. местный бюджет. |

**Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  
НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ**

Развитие экономики в большей степени зависит от состояния транспортной системы. Она оказывает влияние на размещение всех видов экономической деятельности на террито­рии Листвянского муниципального образования. В условиях социально-экономических пре­образований к автомобильному транспорту предъявляются дополнительные требования, ав­томобильный транспорт - самый оперативный вид сообщения. Следовательно, одной из важ­нейших проблем территории является обеспечение эффективного функционирования город­ского транспорта.

Удовлетворение потребностей населения Листвянского муниципального образования в передвижениях находится в прямой зависимости от состояния транспортной системы, поз­воляющей обеспечивать более высокий уровень обслуживания, снижения затрат населения на передвижения.

Недостатки, в решении транспортных проблем, являются причиной чрезмерной за­грузки отдельных магистралей пассажирами и грузопотоками, вредного влияния транспорта на условия проживания населения, увеличения затрат времени на поездки, обострения кон­фликта между общественным и индивидуальными видами транспорта.

**2.1.Транспортно-экономическая характеристика Листвянского  
муниципального образования по состоянию на 01.10.2019 г.:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Категория дорог и улиц города | Единицы  измерения | Количество |
| Общая протяженность дорог и улиц | КМ | 20,1 |
| в том числе: |  |  |
| - магистральные улицы общегородского значения | км | - |
| - магистральные улицы районного значения | км | - |
| - улицы и дороги местного значения | км | 20,1 |

**2.2. Сведения о состоянии дорожной сети**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А дм инистративно- территориальные единицы Листвян­ского МО | Протяженность улично-дорожной сети ( км ) | | | | | | |
| Всего | в том числе | | | | | |
| по категориям | | | по типам покрытий | | |
| маги­стральные улицы об­щегород­ского зна­  чения | маги­стральные улицы рай­онного  значения | улицы и дороги  местного  значения | усовер-  шен-  ство-  ванный | пере­  ходный | без пок­рытия |
| рп.Листвянка | 14,719 | - | - | 14,719 | 7,718 | 7,001 | 0 |
| п.Никола | 1,865 | - | - | 1,865 | 0,967 | 0,898 | 0 |
| П.Большие Коты | 3,516 | - | - | 3,516 | - | 3,516 | 0 |

Ремонт дорог и улиц выполняется по результатам размещения муниципального зака­за, по договорам подрядов, организациями различных форм собственности.

**Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

Основной целью Программы является:

Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муници­пальной собственности Листвянского муниципального образования.

Основными задачами для достижения поставленных целей в рассматриваемом перио­де являются:

* обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Листвянского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;
* увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципаль­ного значения, соответствующих нормативным требованиям;
* повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;
* повышение пропускной способности улично-дорожной сети со строительством и ка­питальным ремонтом мостов и водопропускных сооружений;
* проведение текущего ремонта улиц, дорог, внутриквартальных проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, противогололедными ме­роприятиями;
* изготовление технической документации на дороги муниципальной собственности.

**Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И  
ПОКАЗАТЕЛЕЙ**

Программой предусматриваются следующие виды и объемы работ:

* обеспечение сохранности автомобильных дорог путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;
* капитальный ремонт улиц и дорог;
* содержание автомобильных дорог и сооружений на них;
* текущий ремонт улиц и дорог;
* текущий и капитальный ремонт мостов;
* строительство и реконструкция улиц и дорог;
* строительство мостов;
* содержание улиц, дорог, сооружений на них;
* устройство пешеходных тротуаров.

Приоритетным направлением Программы является капитальный ремонт, текущий ре­монт, содержание улиц и дорог, выполнение мероприятий связанных с повышением про­пускной способности улично-дорожной сети.

Сводные показатели Программы приведены в таблице № 1.

**СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ**

**ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА****2020 -2022 ГОДЫ**

Таблица №1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед-ца изм. | ВСЕГО,  тыс.руб. | ежегодный объем, тыс.руб. | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022  год |
| 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Текущий ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. | 6418,0 | 4600,0 | 909,0 | 909,0 |
| 3. Содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |  |

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  ■ п/  п | Вид работ | Намечено к ремонту,  км | Стои­  мость  ВСЕГО  (тыс.руб  ■) | Распределение по годам (тыс.руб.) | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022  год |
| I | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | земляное полотно и система водоотвода:  -доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих его категории;  -поднятие земляного полотна на подтопляемых и снегозаносимых участках, переустройство обваль­ных участков дороги;  -устройство земляного полотна и системы водоот­вода;  -повышение прочности земляного полотна с ис­пользованием различных материалов;  -уменьшение крутизны откосов насыпей, выемок и др. работы;  -устройство недостающих элементов системы во­доотвода |  |  |  |  |  |
| 2 | дорожные одежды:  -усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности с исправлением продольных и попе­речных неровностей;  -замена дорожной одежды на новую, более долго­вечную;  -уширение дорожной одежды до норм, соответ­ствующих категории;  -укрепление обочин;  -устройство недостающих бордюров; -переустройство дорожной одежды на участках образования колей глубиной 45мм |  |  |  |  |  |
| 3 | прочие работы:  - устройство и ликвидация объездов и искусствен­ных сооружений на участках капремонта; -проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации на капитальный ремонт, экспертиза проектной документации;  -обследование и испытание искусственных соору­жений после капремонта с составлением техниче­ского паспорта |  |  |  |  |  |

Таблица № 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид работ | Наме­чено к  ремон­ту, км | Стоимость ВСЕГО (тыс.руб.) | Распределение по годам (тыс. руб.) | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год |
| **II** | Текущий ремонт автомобильных дорог | 1,5 | 6418 | 4600 | 909 | 909 |
| 1 | земляное полотно и система водоотвода:  -ремонт размытых и разрушенных участков; -восстановление дренажных, защитных и укрепи­тельных устройств, лотков, ливневой канализации; -укрепление обочин |  |  |  |  |  |
| 2 | дорожные одежды:  -восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна;  -устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего слоя;  -восстановление изношенных покрытий;  -ликвидация колей до 45мм и других неровностей методами укладки нового покрытия;  -ремонт бордюров;  -нарезка продольных или поперечных бороздок; -восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог;  -нанесение временной разметки | 1,5 | 6418 | 4600 | 909 | 909 |
| 4 | элементы обустройства дорог:  -восстановление дорожных знаков;  -восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек; -восстановление электроосвещения |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | прочие работы:  -рекультивация земель;  -устройство и ликвидация временных объездов; - |  |  |  |  |  |
| 6 | предпроект  ное обследование и испытание мосто­вых сооружений;  -разработка проектной документации;  -экспертиза проектной документации |  |  |  |  |  |

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Вид работ | Намече­но к ре­монту,  км | Стои­  мость  ВСЕГО  (тыс.руб.) | Распределение по годам (тыс. руб.) | | |
| 2020  год | 2021  год | 2022 год |
| III | Содержание автомобильных дорог |  | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
| 1 | полоса отвода, земляное полотно, система водоотво­да:  -поддержание полосы отвода, обочин, откосов, раз­делительных полос в чистоте, очистка их от мусора и посторонних предметов;  -планировка откосов насыпей и выемок;  -поддержание элементов системы водоотвода в чи­стоте, укрепление стенок кюветов, водоотводных канав, лотков;  -устройство дренажных прорезей;  -срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; -противопаводковые мероприятия |  |  |  |  |  |
| 2 | дорожные одежды:  -очистка проезжей части от мусора, грязи и посто­ронних предметов;  -восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума;  - устранение деформаций и повреждений покрытий; -ликвидация колей глубиной до 30мм, устройство защитного слоя на всю ширину;  -восстановление изношенных верхних слоев асфаль­тобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50м;  восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части;  -восстановление дорожной одежды |  |  |  |  |  |
| 3 | искусственные и защитные дорожные сооружения: -очистка от пыли и грязи элементов мостового по­лотна;  -очистка конусов, откосов, подмостовых русел;  -заделка трещин деформационных швов;  -исправление водоотводных трубок, лотков, тротуа­ров, перил и ограждений, устранение просадок; -локальная окраска;  -устранение локальных промоин;  -устранение мелких дефектов железобетонных кон­струкций;  -замена досок настила;  -устранение дефектов оголовков труб |  |  |  |  |  |
| 4 | элементы обустройства автомобильных дорог:  -очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек;  -уход за разметкой, нанесение вновь;  - уборка и мойка остановок общественного транспор­та;  -содержание в чистоте тротуаров;  -окраска элементов обустройства дорог;  -поддерживание в чистоте и порядке линий электро­передач |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | зимнее содержание дорог:  уход за постоянными снегозащитными сооружения­ми;  -механизированная снегоочистка, расчистка дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин; -погрузка и вывоз снега;  -распределение противогололедных материалов; -регулярная расчистка от снега остановок;  -борьба с наледями на дорогах |  | 1200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |
| 6 | прочие работы:  разработка проектов содержания дорог;  -охрана дорожных сооружений;  -паспортизация автомобильных дорог и искусствен­ных сооружений |  | 300,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |

**4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ**

Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 7918,0 тыс. руб. Финансирование программных мероприятий предусмотрено из средств местного

бюджета.

**5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ**

1. Сроки реализации 2020-2022 гг. Данная Программа по сроку реализации относит­ся к долгосрочным.
2. Администрация Листвянского муниципального образования выполняет функции заказчика, задачами которого являются:

* обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Листвянского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;
* повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;
* повышение пропускной способности улично-дорожной сети со строительством и ка­питальным ремонтом мостов и водопропускных сооружений;
* проведение текущего ремонта улиц, дорог, внутриквартальных проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, противогололедными ме­роприятиями;
* изготовление технической документации на дороги муниципальной собственности. Организация работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию дорог

осуществляется путем размещения муниципального заказа.

В целях продолжения работ заказчику рекомендуется проводить постоянное обновле­

ние данных о всех организациях, индивидуальных предпринимателях, работающих в дорож­ном хозяйстве, о наличии у них:

* комплекта дорожной техники для выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог;
* асфальтобетонных заводов;
* аттестованных строительных лабораторий;
* системы контроля качества на основе МС ИСО-9001 или других систем подрядных организаций;
* квалификации для выполнения обязательств по контрактам;
* применения прогрессивных технологий и материалов;

• случаев нарушения нормативно-правовой дисциплины.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Уровень развития и техническое состояние улично-дорожной сети оказывает значи­тельное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Основные направления развития улично-дорожной сети на период 2020-2022 гг., из­ложенные в Программе, позволяют сделать следующие выводы:

1. Общая протяженность улиц и дорог Листвянского МО составляет **- 20,1** км, из них с твердым покрытием - **20,** км.
2. Общая сумма финансовых ресурсов для обеспечения намеченных работ составляет **7918,0** тыс. руб.
3. В целях осуществления контроля за качеством выполняемых работ, администрации Листвянского муниципального образования, продолжить независимую приемку работ по ка­питальному ремонту, текущему ремонту, содержанию дорог, улиц, мостов.
4. Продолжить инвентаризацию улиц и дорог с составлением технических паспортов.