Российская Федерация

Иркутская область

Иркутский район

Постановление

Главы Листвянского муниципального образования

От 14.10.2014г. № 71

рп.Листвянка

О внесении изменений и дополнений в долгосрочную целевую программу развития «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО на 2012 – 2014 годы»

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с, руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 24, 48 Устава Листвянского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения и дополнения в долгосрочную целевую программу развития «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО на 2012 – 2014 годы», утвержденную постановлением главы Листвянского МО от 21.05.12г. №43/1.

2. Утвердить долгосрочную целевую программу развития «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО на 2012 – 2015 годы» согласно приложению к настоящему постановлению в новой редакции.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Наша Листвянка».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского МО							Г.В.Бичевина

Приложение №1

к постановлению главы Листвянского МО

от 14.10.2014г. № 71

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

«Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО на 2012 -2015 годы»

ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы развития

«Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий

многоквартирных домов Листвянского МО на 2012 – 2015 годы»

| Наименование главного распорядителя средств бюджета ЛМО | Администрация Листвянского муниципального образования – Администрация городского поселения |
| --- | --- |
| Наименование долгосрочной целевой программы | Долгосрочная целевая программа развития «Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО на 2012 -2015 годы» (далее – Программа) |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории Листвянского МО. Задачей Программы является капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО. |
| Целевые индикаторы Программы | количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии из Областного фонда софинансирования расходов в 2012 – 2015 годах (далее – субсидия) бюджету Листвянского МО и средств бюджета Листвянского МО; доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту придомовых территорий с использованием субсидии и средств бюджета Листвянского МО; доля придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО, на которых выполнены ремонтные работы в рамках реализации мероприятий Программы, в общем количестве придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО; площадь отремонтированных придомовых территорий в рамках реализации мероприятий Программы |
| Сроки и этапы реализации Программы | Программа реализуется поэтапно в течение 2012 – 2015 годов |
| Объемы и источники финансирования Программы по годам | Всего на реализацию Программы планируется направить 3164,0 тыс. руб., в том числе: В 2012 году: - субсидия – 472,0 тыс. руб.; - средства бюджета Листвянского МО – 444,0 тыс. руб.; В 2013 году: - субсидия – 677,0 тыс. руб.; - средства бюджета Листвянского МО – 283,0 тыс. руб.; В 2014 году: - средства бюджета Листвянского МО – 600,0 тыс. руб. В 2015 году: - средства бюджета Листвянского МО – 688,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы прогнозируется: - повышение уровня благоустройства 1300 кв.м придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО за счет приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия и элементов благоустройства в соответствие с нормативными требованиями; - формирование благоприятного социального микроклимата в Листвянского МО за счет капитального ремонта и ремонта 6 придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Оценка эффективности расходования бюджетных средств будет производиться на основе вышеприведенной системы целевых индикаторов Программы |

1. Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения

и обоснование необходимости ее решения программными методами

Одним из приоритетных направлений развития Листвянского МО является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и комфортных условий для проживания населения.

За многолетний период эксплуатации асфальтобетонное покрытие и объекты благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов подверглись значительному износу и не отвечают в полной мере современным требованиям. От состояния асфальтобетонного покрытия придомовых территорий многоквартирных домов зависит обеспечение подходов граждан и безаварийный проезд автомобильного транспорта, в том числе неотложных служб, к подъездам многоквартирных домов. Значительное разрушение уличных лестниц и бордюрного ограждения придомовых территорий многоквартирных домов приводит к разрушению и размыванию ливневыми водами зоны озеленения придомовых территорий, ухудшению архитектурного облика и ландшафтного дизайна.

Придомовые территории многоквартирных домов являются важнейшей составной частью транспортной системы. Состояние и уровень благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов в значительной степени влияют на качество жизни населения.

Принятие мер по приведению технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия придомовых территорий многоквартирных домов к нормативным требованиям, восстановлению уличных лестниц, бордюрного ограждения придомовых территорий многоквартирных домов позволит обеспечить повышение уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов.

Применение программно-целевого метода при решении вышеуказанной проблемы обусловлено необходимостью комплексного подхода для достижения поставленной цели.

2. Цели и задачи Программы

Целью Программы является обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории Листвянского МО.

Задачей Программы является капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО.

3. Целевые индикаторы Программы

| № п/п | Целевой индикатор | Единица измерения | Значение индикатора |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории Листвянского МО |
| Задача. Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО |
| 1 | Количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии и средств бюджета Листвянского МО | единица | 5 |
| 2 | Доля отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов в общем количестве подлежащих капитальному ремонту и ремонту придомовых территорий многоквартирных домов с использованием субсидии и средств бюджета Листвянского МО | процент | 100 |
| 3 | Доля придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО, на которых выполнены ремонтные работы в рамках реализации мероприятий Программы, в общем количестве придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО | процент | 0 |
| 4 | Площадь отремонтированных придомовых территорий в рамках реализации мероприятий Программы | тыс. кв. м | 0 |

4. Сроки и этапы реализации Программы

Реализация Программы планируется несколько этапов в течение 2012 – 2015 годов. Отдельные этапы реализации Программы не выделяются.

5. Система мероприятий Программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области видов и стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО | май каждого года | Финансово-экономический отдел Администрации Листвянского МО |
| 2 | Заключение контрактов между Администрацией Листвянского МО и подрядными организациями | июнь каждого года | Юридический отдел Администрации Листвянского МО |
| 4 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО | июнь – июль каждого года | Финансово-экономический отдел Администрации Листвянского МО |
| 5 | Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО | аванс – июль каждого года; окончательный расчет – август – декабрь каждого года | Финансово-экономический отдел Администрации Листвянского МО |
| 6 | Проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий и требований Программы. | июнь – октябрь каждого года | Юридический отдел Администрации Листвянского МО |
| 7 | Предоставление отчетности о ходе реализации Программы | ежемесячно, ежеквартально | Финансово-экономический отдел Администрации Листвянского МО |

Сводный перечень многоквартирных домов, придомовые территории которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в 2012 – 2015 годах, определен в приложении № 1 к настоящей Программе.

В случае отказа получателя субсидии от заключения  соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО или невыполнения получателем субсидии условий предоставления субсидий данный получатель субсидии лишается права на получение финансовой поддержки в рамках реализации Программы.

6. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению

Несмотря на очевидные позитивные последствия, реализация Программы имеет следующие риски, приведенные в таблице.

Риски реализации Программы

| Наименование риска реализации Программы | Оценка вероятности наступления риска | Меры по снижению риска |
| --- | --- | --- |
| Финансовые риски |
| Прекращение (сокращение) финансирования | Средняя | Выполнение условий предоставления субсидий, установленных Соглашением о передаче субсидий бюджету Листвянского МО на капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов, проездов к придомовым территориям многоквартирных домов Листвянского МО, заключенным между Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и Администрацией Листвянского МО |
| Риски, связанные с человеческим фактором |
| Отказ получателя субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО | Средняя | Заключение соглашения о предоставлении субсидии на капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов с другим получателем субсидии, удовлетворяющим условиям предоставления субсидии |
| Нецелевое использование субсидии на капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов получателем субсидии | Средняя | Осуществление контроля за целевым использованием субсидии получателями субсидий, участие в приемке выполненных работ на объектах, сбор информации и документов, связанных с реализацией соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов |

7. Ресурсное обеспечение Программы

Мероприятия Программы реализуются за счет средств субсидии и средств бюджета Листвянского МО.

Объем финансирования Программы составляет 3164,0 тыс. руб., в том числе:

В 2012 году:

- субсидия – 472,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Листвянского МО – 444,0 тыс. руб.

В 2013 году:

- субсидия – 677,0 тыс. руб.;

- средства бюджета Листвянского МО – 283,0 тыс. руб.

В 2014 году:

- средства бюджета Листвянского МО – 600,0 тыс. руб.

В 2015 году:

- средства бюджета Листвянского МО – 688,0 тыс. руб.

Для реализации Программы не требуется дополнительного кадрового обеспечения.

Организационно-техническое обеспечение реализации мероприятий Программы осуществляется финансово-экономическим и юридическим отделами Администрации Листвянского МО.

Финансовое обеспечение Программы

| № п/п | Наименование целей, мероприятий и этапов работ | Обоснование затрат |
| --- | --- | --- |
| Цель. Обеспечение комфортного и безопасного проживания населения на территории Листвянского МО |
| Задача. Капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО |
| 1 | Согласование с Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области видов и стоимости работ по капитальному ремонту и ремонту придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО | Финансирование за счет средств Программы не требуется |
| 2 | Заключение контрактов между Администрацией Листвянского МО и подрядными организациями | Финансирование за счет средств Программы не требуется |
| 3 | Заключение соглашений о предоставлении субсидий на капитальный ремонт и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО | Финансирование за счет средств Программы не требуется |
| 4 | Осуществление финансирования расходов на проведение работ по капитальному ремонту и ремонту придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО | Оплата стоимости выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО |
| 5 | Проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий и требований Программы. | Финансирование за счет средств Программы не требуется |
| 6 | Предоставление отчетности о ходе реализации Программы в соответствии с Соглашением, заключенным Министерством строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Администрацией Листвянского МО | Финансирование за счет средств Программы не требуется |

8. Организационная схема управления и контроля

за реализацией Программы

Реализацию Программы обеспечивает финансово-экономический отдел Администрации Листвянского МО.

Начальник финансово-экономического отдела Администрации Листвянского МО несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение.

Финансово-экономический отдел Администрации Листвянского МО ежемесячно проводит мониторинг и анализ хода реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.

По итогам года проводится анализ эффективности выполнения мероприятий Программы, расходования финансовых средств, на основе целевых индикаторов Программы определяются результаты реализации Программы. Отчет о реализации Программы с приложением документов, подтверждающих достижение полученных результатов, и результаты оценки эффективности реализации Программы представляются в Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в срок до 30 января каждого года.

Уточнение параметров Программы, в том числе целевых индикаторов, осуществляется финансово-экономическим отделом Администрации Листвянского МО в установленном порядке.

9. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации Программы прогнозируется:

- повышение уровня благоустройства 1300 кв.м придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО за счет приведения технико-эксплуатационного состояния асфальтобетонного покрытия в соответствие с нормативными требованиями;

- формирование благоприятного социального микроклимата в Листвянском МО за счет капитального ремонта и ремонта 6 придомовых территорий многоквартирных домов Листвянского МО.

10. Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы будет производиться      на основе использования вышеприведенной системы целевых индикаторов за отчетный период путем определения соотношения фактического и целевого значения показателей.

И.о. начальника юридического отдела

администрации Листвянского МО                                           Ю.В. Стрижова

Приложение № 1

СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов Листвянского МО, придомовые территории

которых подлежат капитальному ремонту и ремонту в 2015 году

| рабочий поселок Листвянка |
| --- |
| № п/п | наименование улицы | № дома |
| 1 | Октябрьская | 9 |

Приложение № 2

Графическое изображение места ремонта придомовых территорий

Дома 9 по ул. Октябрьская рп.Листвянка

- место ремонта придомовых территорий в 2015 году.

Глава Листвянского МО								Г.В.Бичевина