СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ ЛИСТВЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА 2012 -2015 ГОДЫ

Таблица №1

| Наименование работ | Ед-ца изм. | ВСЕГО, тыс.руб. | ежегодный объем, тыс.руб. | ежегодный объем, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | Областной бюджет |
| 1. Капитальный ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |  |  |
| 2. Текущий ремонт автомобильных дорог | тыс. руб. | 2069,0 | 347,0 | 367,0 | 651,0 | 454,0 | 250,0 |  | 2900,0 |  |
| 3. Содержание автомобильных дорог | тыс. руб. | 705,0 | 210,0 |  | 205,0 |  | 290,0 |  | 537,8 |  |
| ВСЕГО: |  | 2924,0 | 557,0 | 367,0 | 856,0 | 454,0 | 690,0 |  | 3437,6 |  |

Таблица № 2

в ценах 2 квартала 2012г.

| № п/п | Вид работ | Намечено к ремонту, км | Стоимость ВСЕГО (тыс.руб.) | Распределение по годам, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
|  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| I | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 0,055 | 150,0 |  |  |  |  | 150,0 |  |
| 1 | земляное полотно и система водоотвода: -доведение геометрических параметров земляного полотна до норм, соответствующих его категории; -поднятие земляного полотна на подтопляемых и снегозаносимых участках, переустройство обвальных участков дороги; -устройство земляного полотна и системы водоотвода; -повышение прочности земляного полотна с использованием различных материалов; -уменьшение крутизны откосов насыпей, выемок и др. работы; -устройство недостающих элементов системы водоотвода |  | 60,0 |  |  |  |  | 60,0 |  |
| 2 | дорожные одежды: -усиление дорожной одежды при несоответствии ее прочности с исправлением продольных и поперечных неровностей; -замена дорожной одежды на новую, более долговечную; -уширение дорожной одежды до норм, соответствующих категории; -укрепление обочин; -устройство недостающих бордюров; -переустройство дорожной одежды на участках образования колей глубиной 45мм |  | 70,0 |  |  |  |  | 70,0 |  |
| 3 | прочие работы: - устройство и ликвидация объездов и искусственных сооружений на участках капремонта; -проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации на капитальный ремонт, экспертиза проектной документации; -обследование и испытание искусственных сооружений после капремонта с составлением технического паспорта |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |

Таблица № 3

В ценах 1 квартала 2012г.

| № п/п | Вид работ | Намечено к ремонту, км | Стоимость ВСЕГО (тыс.руб.) | Распределение по годам, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | Местный бюджет | областной бюждет |
| II | Текущий ремонт автомобильных дорог | 2,07 | 2069,0 | 347,0 | 367,0 | 651,0 | 454,0 | 250,0 |  | 2900,0 |  |
| 1 | земляное полотно и система водоотвода: -ремонт размытых и разрушенных участков; -восстановление дренажных, защитных и укрепительных устройств, лотков, ливневой канализации; -укрепление обочин |  | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 |  |  |  |
| 2 | дорожные одежды: -восстановление дорожных одежд в местах ремонта земляного полотна; -устройство защитных слоев и слоев износа путем укладки выравнивающего слоя; -восстановление изношенных покрытий; -ликвидация колей до 45мм и других неровностей методами укладки нового покрытия; -ремонт бордюров; -нарезка продольных или поперечных бороздок; -восстановление профиля щебеночных, гравийных и грунтовых улучшенных дорог; -нанесение временной разметки |  | 1849,0 | 347,0 | 367,0 | 651,0 | 454,0 | 30,0 |  | 2900,0 |  |
| 4 | элементы обустройства дорог: -восстановление дорожных знаков; -восстановление пешеходных переходов и ремонт тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек; -восстановление электроосвещения |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |
| 6 | прочие работы: -рекультивация земель; -устройство и ликвидация временных объездов; -предпроектное обследование и испытание мостовых сооружений; -разработка проектной документации; -экспертиза проектной документации |  | 100,0 |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |

Таблица № 4

В ценах 1 квартала 2012г.

| № п/п | Вид работ | Намечено к ремонту, км | Стоимость ВСЕГО (тыс.руб.) | Распределение по годам, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
|  |  |  |  | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | областной бюджет |
| III | Содержание автомобильных дорог | 2,58 | 705,0 | 210,0 |  | 205,0 |  | 290,0 |  | 537,6 |  |
| 1 | полоса отвода, земляное полотно, система водоотвода: -поддержание полосы отвода, обочин, откосов, разделительных полос в чистоте, очистка их от мусора и посторонних предметов; -планировка откосов насыпей и выемок; -поддержание элементов системы водоотвода в чистоте, укрепление стенок кюветов, водоотводных канав, лотков; -устройство дренажных прорезей; -срезка, подсыпка, планировка и уплотнение обочин; -противопаводковые мероприятия |  | 90,0 |  |  | 40,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 2 | дорожные одежды: -очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов; -восстановление сцепных свойств покрытия в местах выпотевания битума; - устранение деформаций и повреждений покрытий; -ликвидация колей глубиной до 30мм, устройство защитного слоя на всю ширину; -восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий на отдельных участках длиной до 50м; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части; -восстановление дорожной одежды |  | 75,0 |  |  | 25,0 |  | 50,0 |  |  |  |
| 3 | искусственные и защитные дорожные сооружения: -очистка от пыли и грязи элементов мостового полотна; -очистка конусов, откосов, подмостовых русел; -заделка трещин деформационных швов; -исправление водоотводных трубок, лотков, тротуаров, перил и ограждений, устранение просадок; -локальная окраска; -устранение локальных промоин; -устранение мелких дефектов железобетонных конструкций; -замена досок настила; -устранение дефектов оголовков труб |  | 60,0 |  |  | 20,0 |  | 40,0 |  |  |  |
| 4 | элементы обустройства автомобильных дорог: -очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена поврежденных дорожных знаков и стоек; -уход за разметкой, нанесение вновь; -уборка и мойка остановок общественного транспорта; -содержание в чистоте тротуаров; -окраска элементов обустройства дорог; -поддерживание в чистоте и порядке линий электропередач |  | 50,0 |  |  | 20,0 |  | 30,0 |  |  |  |
| 5 | зимнее содержание дорог: уход за постоянными снегозащитными сооружениями; -механизированная снегоочистка, расчистка дорог от снежных заносов, уборка снежных валов с обочин; -погрузка и вывоз снега; -распределение противогололедных материалов; -регулярная расчистка от снега остановок; -борьба с наледями на дорогах |  | 280,00 | 100,0 |  | 80,0 |  | 100,0 |  | 300,0 |  |
| 6 | прочие работы: разработка проектов содержания дорог; -охрана дорожных сооружений; -паспортизация автомобильных дорог и искусственных сооружений |  | 150,0 | 110,0 |  | 20,0 |  | 20,0 |  | 237,6 |  |

# 4.1. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

Общая сумма затрат на реализацию Программы составляет 6300,0 тыс.руб. в ценах 2 квартала 2012 г.

Финансирование программных мероприятий предусмотрено из средств местного бюджета и бюджета Иркутской области.

# Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1. Сроки реализации 2012-2015 гг. Данная Программа по сроку реализации относится к долгосрочным.

# 5.2. Администрация Листвянского муниципального образования выполняет функции заказчика, задачами которого являются:

- обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся в муниципальной собственности Листвянского муниципального образования, путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий;

- повышение безопасности дорожного движения с устройством пешеходных тротуаров;

- повышение пропускной способности улично-дорожной сети со строительством и капитальным ремонтом мостов и водопропускных сооружений;

- проведение текущего ремонта улиц, дорог, внутриквартальных проездов, частного сектора с регулярным грейдированием, ямочным ремонтом, противогололедными мероприятиями;

- изготовление технической документации на дороги муниципальной собственности.

Организация работ по капитальному ремонту, текущему ремонту и содержанию дорог осуществляется путем размещения муниципального заказа.

В целях продолжения работ заказчику рекомендуется проводить постоянное обновление данных о всех организациях, индивидуальных предпринимателях, работающих в дорожном хозяйстве, о наличии у них:

- комплекта дорожной техники для выполнения работ по ремонту, реконструкции и строительству автомобильных дорог;

- асфальтобетонных заводов;

- аттестованных строительных лабораторий;

- системы контроля качества на основе МС ИСО-9001 или других систем подрядных организаций;

- квалификации для выполнения обязательств по контрактам;

- применения прогрессивных технологий и материалов;

- случаев нарушения нормативно-правовой дисциплины.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Уровень развития и техническое состояние улично-дорожной сети оказывает значительное влияние на социально-экономическое развитие поселения.

Основные направления развития улично-дорожной сети на период 2012-2015 гг., изложенные в Программе, позволяют сделать следующие выводы:

1. Общая протяженность улиц и дорог Листвянского МО составляет – 17 км, из них с твердым покрытием – 3 км, грунтовые - 14 км.

2. Общая сумма финансовых ресурсов для обеспечения намеченных работ составляет 6300,0 тыс.руб. в ценах 2 квартала 2012 г.

3. В целях осуществления контроля за качеством выполняемых работ, администрации Листвянского муниципального образования, продолжить независимую приемку работ по капитальному ремонту, текущему ремонту, содержанию дорог, улиц, мостов.

4. Продолжить инвентаризацию улиц и дорог с составлением технических паспортов.

И.о. начальника юридического отдела

администрации Листвянского МО                                                                           Ю.В. Стрижова