Российская Федерация

Иркутская область

Иркутский район

Администрация Листвянского муниципального образования –

Администрация городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От «25» августа 2016 года № 107

рп.Листвянка

| Об утверждении краткосрочного плана реализации в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Листвянского муниципального образования Иркутского района |  |
| --- | --- |

В соответствии с частью 7.1 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 8 Закона Иркутской области от 27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области», руководствуясь статьями 24, 48 Устава Листвянского муниципального образования:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить краткосрочный план реализации в 2017 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Листвянского муниципального образования Иркутского района (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Листвянского муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Листвянского

муниципального образования                                                             Г.В.Бичевина

# Утверждено

постановлением Главы Листвянского МО

от 17 сентября 2015 года № 52

# Краткосрочный план реализации в 2015 году региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Листвянского муниципального образования

# 1. Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Листвянского муниципального образования, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта общего имущества (далее - МКД)

| № п/п | МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД | Площадь помещений МКД | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  |  | всего: | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | за счет средств собственников помещений в МКД | за счет средств областного бюджета | за счет средств местного бюджета |  |
|  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 14 | 15 | 16 | 19 |
| 1. Листвянское муниципальное образование Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | рп.Листвянка, Октябрьская ул., д. 1 | 1960 |  | Кирпичные | 3 | 2 | 1884,40 | 1404,00 | 4 685 732,54 | 4 660 807,29 | 24 925,25 | 0,00 | 31.12.2016 |
| Итого: |  | х | х | х | х | х | 1884,40 | 1404,00 | 4 685 732,54 | 4 660 807,29 | 24 925,25 | 0,00 | х |

# 2. Планируемые виды услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД (их уточнение)

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта, всего | Стоимость капитального ремонта, всего (без оказания услуг по проведению строительного контроля) | ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем газоснабжения | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (холодного) | ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения (горячего) | ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения | ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши, в том числе переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю, ремонт или замену надкровельных элементов, ремонт или замену системы водоотвода с заменой водосточных труб и изделий | ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД, в том числе ремонт отмостки | утепление и ремонт фасада, в том числе ремонт балконов, утепление, ремонт и замену окон в составе общего имущества, входных наружных дверей, ремонт и утепление цоколя | ремонт фундамента МКД | ремонт и замена мусоропроводов | работы по благоустройству и озеленению земельного участка | разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт общего имущества в МКД | оказание услуг по проведению строительного контроля в процессе капитального ремонта общего имущества в МКД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1. Листвянское муниципальное образование Иркутского районного муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | рп.Листвянка, Октябрьская ул., д. 1 | 4 685 732,54 | 4 640 431,84 | 334 377,78 | 797 181,30 | 0,00 | 109 203,22 | 210 694,62 | 60 665,98 | 0,00 | 1 484 258,01 | 590 347,88 | 1 053 703,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 300,70 |
| Итого: |  | 4 685 732,54 | 4 640 431,84 | 334 377,78 | 797 181,30 | 0,00 | 109 203,22 | 210 694,62 | 60 665,98 | 0,00 | 1 484 258,01 | 590 347,88 | 1 053 703,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 300,70 |