Иркутская область
Иркутский район

Листвянское муниципальное образование
Дума Листвянского муниципального образования
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ

№ 158 -дгп «18» июня 2019 г.

Об утверждении актуализированной муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории
Листвянского муниципального образования на 2018-2024 годы»

В соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, часть 3 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Устава Листвянского муниципального образования, Дума Листвянского муниципального образования

РЕШИЛА:

1. Утвердить актуализированную муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Листвянского муниципального образования на 2018-2024 годы».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Настоящее решение вступает в силу через 10 календарных дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на и.о. главы Листвянского МО – Ушарова Андрея Сергеевича.

Председатель Думы Листвянского И.о. Глава Листвянского

муниципального образования муниципального образования

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.П. Шумова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.С. Ушаров

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Формирование современной городской среды на территории Листвянского
муниципального образования на 2018-2024 годы»

ЛиствянскоеМО, 2019 год

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Формирование современной городской среды |
| муниципальнойпрограммы | Листвянского Муниципального образования на 2018-2024 годы» |
| Ответственныйисполнительпрограммы | Администрация Листвянского муниципального образования |
| Участникимуниципальнойпрограммы |  |
| Подпрограммымуниципальнойпрограммы | Выделение подпрограмм не предусмотрено |
| Цель муниципальной программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории Листвянского муниципального образования |
| Задачи муниципальной программы | 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.
 |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | * количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
* площадь благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
* доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;
* охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | общей численности населения);* количество реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий;
* площадь благоустроенных общественных территорий;
* доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий;
* площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя;
* количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Листвянского муниципального образования;
* количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории;
* количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Листвянского муниципального образования;
* количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.
 |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы составляет: тыс. руб., из них средств: местного бюджета 1100 тыс. руб.; |

|  |  |
| --- | --- |
|  | областного бюджета тыс. руб.; федерального бюджета тыс. руб.; иные источники тыс. руб.;на 2018 год тыс. руб., из них средств: местного бюджета тыс. руб.; областного бюджета тыс. руб.; федерального бюджета тыс. руб.; иные источники тыс. руб.;на 2019 год тыс. руб., из них средств: местного бюджета тыс. руб.; областного бюджета тыс. руб.; федер ального бюджета тыс. руб.; иные источники тыс. руб.;на 2020 год тыс. руб., из них средств: местного бюджета 210 тыс. руб.; областного бюджета тыс. руб.; федерального бюджета тыс. руб.; иные источники тыс.руб.;на 2021 год тыс. руб., из них средств: местного бюджета 270 тыс.руб.; областного бюджета тыс.руб.; федерального бюджета тыс. руб.; иные источники тыс.руб.;на 2022 год тыс. руб., из них средств: местного бюджета 140 тыс.руб.; областного бюджета тыс. руб.; федерального бюджета тыс. руб.; иные источники тыс. руб.;на 2023 год тыс. руб., из них средств: местного бюджета 180 тыс.руб.; областного бюджета тыс.руб.; федерального бюджета тыс.руб.; иные источники тыс. руб.;на 2024 год тыс. руб., из них средств: местного бюджета 200 тыс.руб.; о б ластно го бюджета тыс. руб.; федерального бюджета тыс. руб.; иные источники тыс. руб. |
| Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Благоустройство общественных территорий.
3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований)
 |

|  |  |
| --- | --- |
|  | юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.1. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
2. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения |

1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы, проблемы
	1. Муниципальная программа Листвянского муниципального образования Иркутского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее - Программа) направлена на решение вопросов благоустройства населенного пункта р.п. Листвянка, Иркутского района, повышение уровня комфортности территории и создание условий для дальнейшего развития.

Основным фактором, влияющим на благоустройство территории, является недостаточная обеспеченность Листвянского МО элементами благоустройства (урны, скамейки, детские и спортивные площадки, контейнерные площадки для сбора ТКО, наружное освещение).

* 1. Благоустройство является важнейшей сферой деятельности муниципального хозяйства. Именно в этой сфере создаются условия для здоровой, комфортной, удобной жизни как для отдельного человека по месту проживания, так и для всех жителей поселка.

Муниципальная программа Листвянского МО Иркутского района «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы разработанав целях дальнейшего комплексного решения проблем в создании условий для здоровой и комфортной жизни человека по месту проживания, обеспечения формирования единого облика муниципального образования, повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Листвянского МО.

* 1. В последние годы возможности бюджета Администрации Листвянского МО позволяли лишь своевременно обеспечивать чистоту территории поселка, проводя санитарную очистку со сбором и вывозом твердых бытовых отходов, поддерживать надлежащий вид существующих дорожных покрытий и реализовывать ряд других жизненно необходимых мероприятий. Из-за дефицита финансирования на территории возник ряд проблем, который требует особого внимания и решения.

К таким проблемам относятся недостаточная обустроенность детскими и спортивными площадками, малыми архитектурными формами, парковочными местами дворовых пространств жилых комплексов и мест массового посещения людей, необходимость ремонта асфальтового покрытая дворовых проездов, тротуаров, бортового камня, линий наружного освещения.

Сведения о текущих показателях (индикаторах) состояния благоустройства в Листвянском муниципальном образовании за период, составляющий не менее 3 лет, предшествующих году начала реализации муниципальной программы, представлены в таблице 1.

Сведения о текущих показателях (индикатора) состояния благоустройства в Листвянском муниципальном образовании

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единицаизмерения | Всего по МО | Значения показателей по годам |
| 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Количество б лагоу стр о енных дворовыхтерриторий | ед. | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Площадьблагоустроенныхдворовыхтерриторий | кв.м. | 34053 | 34053 | 34053 | 34053 |
| оJ. | Доля благоустроенных дворовыхтерриторий многоквартирных домов от общего количества дворовыхтерриторий много квартирных домов | % | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,проживающего в жилом фонде сблагоустроеннымидворовымитерриториями от общей численности населения проживающего в многоквартирных домах) | % | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 |
| 5. | Общее количество и | ед./кв.м. | 1/4000 | 1/400 | 1/4000 | 1/400 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные, пр.) |  |  | 0 |  | 0 |
| 6. | Количествоблагоустроенныхобщественныхтерриторий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Площадьблагоустроенныхобщественныхтерриторий | га | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 7. | Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Площадьблагоустроенныхобщественныхтерриторий,приходящихся на 1жителя | кв.м. | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
| 9. | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства двор овых территорий. | чел |  |  |  |  |

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цель и задачи, целевые показатели, сроки реализации муниципальной

программы

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в основном законе государства — Конституции Российской Федерации. Приоритеты государственной политики в сфере благоустройства определены в приоритетном проекте Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды», утвержденном Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

(протокол от 21.11.2016 № 10). Проект включает создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных пространств (площадей, улиц, набережных и др.) при широком общественном обсуждении дизайн-проектов благоустройства территорий.

Основным направлением муниципальной политики в сфере благоустройства является выработка мер и реализация приоритетных мероприятий, направленных на значительное повышение условий комфортности на территории муниципального образования, создание привлекательной городской атмосферы для жителей, а также привлечение населения к принятию решений и созданию проектов по повышению благоустройства общественных и дворовых территорий.

Цель муниципальной программы: повышение качества и комфорта городской среды на территории Листвянского муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.
2. Повышение уровня благоустройства общественных территорий.
3. Повышение уровня благоустройства объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4. Повышение уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории.

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы представлены в таблице 2.

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиепоказателя(индикатора) | Единицаизмерения | Значенияпоказателей2018 год | Значенияпоказателей2019 год | Значенияпоказателей2020 год | Значенияпоказателей2021 год | Значенияпоказателей2022 год | Значенияпоказателей2023 год | Значенияпоказателей2024 год |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Площадь благоустр оенных дворовых территорий многоквартирных домов | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Даля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных дамов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дамов | % |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,проживающего в жилом фонде с | % |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | благоустроеннымидворовымитерриториями отобщей численностинаселениямуниципальногообразования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Количествореализованныхкомплексных проектовблагоустройстваобщественныхтерриторий | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Площадьблагоустроенныхобщественныхтерриторий | га. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Доля площади благоустр оенных общественных территорий к общей площади общественных территорий | о//0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | жителя муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Количество соглашений, заключенных с юридическими лидами и индивидуальными предпринимателями, о благоустройстве не позднее 2020 года объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в их собственности (пользовании), в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Листвянского муниципального образования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Количествоиндивидуальных жилых домов и земельных | ед. |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | участков.предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков,предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных Правил благоустройства территории Листвянского муниципального образования | ед. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Количество жителей многоквартирных домов, принявших участие в | чел |  |  |  |  |  |  |  |

реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий.

Срок реализации муниципальной программы: 2018-2024 годы.

1. Характеристика основных мероприятий муниципальной

программы

Муниципальная программа включает следующие мероприятия:

Мероприятие 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.

Благоустройство дворовой территорией - это совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1. ремонт дворовых проездов;
2. обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов;
3. установка скамеек;
4. установка урн.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемый к размещению на дворовой территории, установлен в приложении 1.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает следующие виды работ:

1. оборудование детских площадок;
2. оборудование спортивных площадок;
3. оборудование автомобильных парковок;
4. озеленение территорий;
5. обустройство площадок для выгула домашних животных;
6. обустройство площадок для отдыха;
7. обустройство контейнерных площадок;
8. обустройство ограждений;
9. устройство открытого лотка для отвода дождевых и талых вод;
10. устройство искусственных дорожных неровностей с установкой с о ответствующих дор ожных знаков;
11. иные виды работ.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный перечни, обязательным является трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица).

Трудовое участие заинтересованных лиц реализуется в форме

субботника.

Под субботником понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории много квартирного дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Доля трудового участия заинтересованных лиц устанавливается в размере одного субботника для каждой дворовой территории многоквартирного дома.

Выполнение работ из дополнительного перечня без выполнения работ из минимального перечня не допускается.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 2) формируется исходя из минимального перечня работ по благоустройству, с учетом физического состояния дворовой территории, определенной по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Листвянского муниципального образования.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ, установлена в приложении 1.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории, установлен в приложении 3.

Мероприятие 2. Благоустройство общественных территорий.

Благоустройство общественных территорий включает в себя проведение работ на территориях общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц. Общественные территории - это территории соответствующего функционального назначения (площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории).

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году (приложение 4), формируется исходя из физического состояния общественной территории, определенного по результатам инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Очередность благоустройства общественных территорий определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц, в соответствии с порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную программу, утвержденным постановлением администрации Листвянскогомуниципального образования.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Дизайн-проект благоустройства общественной территории, в который включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, утверждается постановлением администрации Листвянского муниципального образования.

Мероприятие 3. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству (приложение 5), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных объектов, земельных участков), в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Листвянского муниципального образования, на основании заключенных соглашений с администрацией Листвянского муниципального образования.

Мероприятие 4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения (далее - ИЖС).

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства

индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся инвентаризационной комиссией, созданной муниципальным правовым актом, в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Мероприятие 5. Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.

Адресный перечень ИЖС, подлежащих благоустройству не позднее 2020 года (приложение 6), формируется исходя из физического состояния объектов, определенного по результатам инвентаризации, проведенной в порядке, установленном министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области.

Благоустройство индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, осуществляется не позднее 2020 года за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории Листвянского муниципального образовании, на основании заключенных соглашений с администрацией Листвянского муниципального образования.

Информация о ходе реализации мероприятий муниципальной программы подлежит внесению в государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства.

1. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Основанием для привлечения средств федерального бюджета, средств субсидий из областного бюджета является государственная программа Иркутской области «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 31 августа 2017 года№ 568-пп.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется представление субсидий из областного бюджета (включая средства федерального бюджета) на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.

Положение о предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на поддержку муниципальных программ формирование современной городской среды утверждено постановлением Правительства Иркутской области от 10 апреля 2018 года № 268-пп (далее - Положение о предоставлении субсидий), Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30

декабря 2017 года№ 1710.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполненных таких работ).

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет тыс. руб.

Таблица 3.

|  |  |
| --- | --- |
| Периодреализации программы | Объем финансирования, тыс. руб. |
| Финансовые средства, всего | В том числе по источникам: |
| МБ | ОБ | ФБ | Иныеисточники |
| Всего за весь период |  | 1100 |  |  |  |
| в том числе по годам: |  |  |  |  |  |
| 2018 год |  | - |  |  |  |
| 2019 год |  | - |  |  |  |
| 2020 год |  | 210 |  |  |  |
| 2021 год |  | 270 |  |  |  |
| 2022 год |  | 140 |  |  |  |
| 2023 год |  | 180 |  |  |  |
| 2024 год |  | 200 |  |  |  |

1. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной

программы

Реализация мероприятий муниципальной программы связана с рисками, обусловленными как внутренними факторами (организационные риски), так внешними факторами (изменения законодательства и внешней экономической ситуации и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы, приведена в таблице 4:

Таблица 4

Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Описание рисков | Меры по снижению рисков |
| 1. | Риски изменения законодательства |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Изменения федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативных, правовых актов Листвянского муниципального образования в сфере реализации муниципальной программы. |
| 2. | Социальные риски |
| 2.1. | Низкая активность населения | Агсгивное участие, с применением всех форм вовлечения граждан, организаций в процесс реализации муниципальной программы |
| оJ. | Финансовые, бюджетные риски |
| 3.1. | Риск недостаточнойобеспеченностифинансовыми ресурсамимероприятиймуниципальнойпрограммы. | Мониторинг исполнения условий предоставления субсидий из средств областного бюджета и оценка бюджетной обеспеченности расходов местного бюджета |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременноепринятиеуправленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной программы. |

1. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы планируется провести благоустройство всех дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, в которых при проведении инвентаризации выявлена такая необходимость.

Ожидается, что в результате реализации муниципальной программы за период с 2018 по 2024 годы удастся достичь следующих показателей:

* увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;
* увеличение количества благоустроенных общественных территорий.

Проведение мероприятий муниципальной программы создаст

необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов, условия для культурно-досуговой деятельности, отдыха и занятий спортом для всех жителей муниципального образования. Проведение мероприятий по благоустройству территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам, и земельных участков, предоставленных для их размещения, а также объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с требованиями правил благоустройства, утвержденных в муниципальных образованиях Иркутской области, обеспечит единый подход к вопросам благоустройства на территории Листвянского муниципального образования.

Приложение № 1 к подпрограмме «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в минимальный перечень и дополнительный перечень работ.

По минимальному перечню работ по благоустройству дворовыхтерриторий:



1) уличные фонари:

2) скамья:

3) урна:

щ

Приложение 2 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Улица | Дом | Примечание |
| 1 | Ул. Октябрьская | 1 |  |
| 2 | Ул. Октябрьская | 2 |  |
| 3 | Ул. октябрьская | 3 |  |
| 4 | Ул. Октябрьская | 4 |  |
| 5 | Ул. Октябрьская | 5 |  |
| 6 | Ул. Октябрьская | 6 |  |
| 7 | Ул. Октябрьская | 9 |  |
| 8 | Ул. Октябрьская | 9Б |  |
| 9 | Ул. Академическая | 2 |  |
| 10 | Ул. Академическая | 3 |  |
| 11 | Ул. Академическая | 4 |  |
| 12 | Ул. Академическая | 9 |  |
| 13 | Ул. Академическая | 10 |  |
| 14 | Ул. Академическая | 11 |  |
| 15 | Ул. Академическая | 14 |  |
| 16 | Ул. Академическая | 15 |  |
| 17 | Ул. Гудина | 13 |  |
| 18 | Ул. Гудина | 13А |  |
| 19 | Ул. Горького | 103 |  |
| 20 | Ул. Горького | 121 |  |

Приложение №3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу, предусматривающего текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории

Общие положения

1. Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома.
2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя визуализированное описание предполагаемого проекта, изображение дворовой территории или общественная территория, представленный в нескольких ракурсах, с планировочной схемой, фото фиксацией существующего положения, с описанием работ, мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории (далее — дизайн проект).

Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ. Это может быть как проектная, сметная документация, так и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории или общественная территория с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению и перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории.

2. Разработка дизайн-проектов

* 1. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом Правил благоустройства территории Листвянского муниципального образования, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.
	2. Разработка дизайн-проекта может осуществляться как заинтересованными лицами, так и администрацией Листвянского муниципального образования, атакже совместно (далее - разработчик).
	3. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных настоящей программой и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект.

2.4 Срок разработки дизайн-проекта-в течение 20 календарных дней с момента включения в адресный перечень многоквартирных домов, дворовых территорий муниципальной программы.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. Обсуждение дизайн-проекта осуществляется на официальном сайте администрации Листвянского муниципального образования, на собраниях граждан с привлечением разработчика.

3.2 Срок обсуждений дизайн-проекта - в течение 10 календарных дней с момента разработки дизайн-проекта.

1. Согласование дизайн-проекта осуществляется уполномоченным представителем (представителями) заинтересованных лиц в письменной форме в течение 5 календарный дней с момента окончания срока обсуждения.
2. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой

территории многоквартирного дома, в которой включается текстовое и визуальное описание, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, осуществляется

постановлением администрации.

1. Утвержденный дизайн-проект подлежит размещению на официальном сайте администрации Листвянского муниципального образования.

И.о. Главы Листвянского муниципального образования

А.С. Ушаров

Приложение 4 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Улица | Дом | Примечание |
| 1 | Ул. Горького |  | Центральная улица, тротуары, площадь |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого (включая объекты незавершенного строительства) имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользований) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству в 2018-

2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Улица | Дом | Примечание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Приложение 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Адресный перечень индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, подлежащих благоустройству в 2018-2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № пп | Улица | Дом | Примечание |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |